БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА VI СКЛИКАННЯ чергова 56 сесія РІШЕННЯ № 56/2597

від 19 лютого 2015 року м. Боярка

Про підсумки виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста за 2014 рік та затвердження Програми соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2015рік

Керуючись пп. 22 п. 1 ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та заслухавши інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку м. Боярка у 2014 році та «Програму соціально-економічного і культурного розвитку м. Боярка на 2015рік», –

БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

- Інформацію про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку м. Боярка у 2014 році прийняти до відома. (Додаток № 1 читайте на сайті www.boyarka-inform.com).

- Затвердити Програму соціально-економічного та культурного розвитку міста на 2015 рік (Додаток № 2 читайте на сайті www.boyarka-inform.com) з врахуванням пропозицій і зауважень, викладених у висновках постійних депутатських комісій міської ради, а також висловлених депутатами в ході розгляду цього питання на сесії.

- Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, зовнішньоекономічних зв’язків та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади.

| МІСЬКИЙ ГОЛОВА | Т. Г. ДОБРІВСЬКИЙ |
| --- | --- |

ДОДАТОК 1

до рішення № 56/2597

Боярської міської ради

VI скликання

від 19.02.2015 року.

Інформація про підсумки соціально-економічного і культурного розвитку м. Боярка у 2014 році

І. Діяльність виконавчого комітету Боярської міської ради у 2014 році за комунальним напрямком

Протягом 2014 року комунальними підприємствами м. Боярка проведені наступні заходи:

КП «Боярка – Водоканал»

- придбано та замінено 7 насосних агрегатів на артезіанських свердловинах на суму  75462 грн.

- розпочато капітальний ремонт двох свердловин в старій частині           м. Боярка по вул. Кібенка , Декабристів  та одної свердловини  по                 вул.  Хрещатих на загальну суму  856800 грн.

- придбано насосні агрегати  для водопровідних насосних станцій та підвищувальних насосних станцій, в кількості 5 шт.,  на загальну суму 99158,18 грн.

- придбано  запірну арматуру та  замінено засувки на водопровідних мережах міста на загальну суму – 99837 грн.

- виконано роботи по технічному переоснащенню та автоматизації системи диспетчерського управління технологічним обладнанням комплексу розосереджених споруд водопостачання  та водовідведення у м. Боярка на  суму – 981253,69 грн.

- виконано будівництво контуру заземлення на КНС – 6 в парку                      ім. Шевченка, придбано та встановлено засувку Ду 500 мм на КНС, придбана решітка механічна РМУ - 6  на загальну суму – 214426 грн.

КП «БГВУЖКГ»

- здійснено ремонт обладнання котельні «Космос» на суму 92756,27 грн. та встановлено теплолічильник вартістю 119000 грн.

- здійснено ремонт тепломережі по вул. Білогородська – 43127, 27 грн.

- проведено капітальний ремонт покрівлі житлових будинків по  вул. Білогородська 25, вул. Білогородська 134А, вул. Калініна, 50 на загальну суму 575372, 46 грн.

- проведено капітальний ремонт ліфтів по вул. Білогородська, 27 – під’їзд 4,5 на суму 77146,80 грн.

- закуплені лампи освітлення та інше обладнання на загальну суму  42000 грн.

- проведено ремонт контейнерних майданчиків на загальну суму   122325, 60 грн.

- придбаний сміттєвоз для обслуговування мешканців приватного сектору вартістю 464000 грн. та придбана  спецтехніка (повітродувка бензина, рубальна машина, фреза навісна, віброкоток) на загальну суму 512916,26 грн.

- розроблені проекти для проведення капітального ремонту доріг на загальну суму  1267162,7 грн.

- відремонтовано вул. Сєдова, вул. 50 років Жовтня, вул. Маяковського на загальну суму  1192300 грн. та завершено реконструкцію дороги по вул. Лінійна, загальна вартість робіт склала понад 1122593 грн.

- виконано дорожню розмітку на центральних вулицях міста та нанесено розмітку біля навчальних закладів міста Боярка, вартість робіт склала     близько – 100000  грн.

КП «Банно – оздоровчий комплекс»

- проведена перша черга капітального ремонту (вхідна група, кімната відпочинку, парильне відділення, басейн) на загальну суму 442579 грн.

ІІ. Діяльність виконавчого комітету Боярської міської ради у 2014 році за соціальним напрямком

Діяльність за соціальним напрямком здійснювалась на основі прийнятих сесією програм.:

Програма "Призов" на 2014 рік,

Програма "Турбота" на 2014 рік,

Програма розвитку культури на 2014 рік,

Програма профілактики злочинності в м.Боярка на 2014 рік,

Програма інформаційного забезпечення на 2014 рік,

Програма по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю на 2014 рік,

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2014 рік,

Програма «Увага кожному пенсіонеру» на 2012-2015 роки,

Програма збереження та зміцнення здоров’я дітей продуктами бджільництва на 2013-2015 роки.

Програма інформаційного забезпечення на 2014 рік. Відповідно до цієї програми відбувалось висвітлення в газеті «Боярка-інформ» та на офіційному сайті діяльності Боярської міської ради , виконавчого комітету, профільних депутатських комісій, розповідалось про діяльність громадських організацій, а також про громадсько-політичні, культурно-просвітницькі, спортивні та інші вагомі події в житті територіальної громади міста.

Було опубліковано різноманітну довідкову інформацію, нововведення в законодавстві України, а також актуальні новини Києво-Святошинського району та Київської області.

Протягом 2014 року було видано 24 номери газети «Боярка-інформ». Наклад газети протягом року складав 5 000 примірників. Згідно з рішенням виконавчого комітету Газета розповсюджується за передплатою та безоплатно у місцях, згідно з переліком.

Продовжується робота з пошуків нових форм інформаційного наповнення офіційного сайту Боярської міської ради.

Програма розвитку культури на 2014 рік. За Програмою розвитку культури на 2014 рік КЗ «Будинок культури» було проведено цілий ряд заходів, зокрема: силами працівників Боярського будинку культури та залученими артистами організовано та проведено близько 75 заходів, а саме: культурно - розважальні заходи, виступи та концерти художньої самодіяльності, виставки прикладного мистецтва, та виставки Петриківського розпису, спортивно-оздоровчі та тематичні заходи з правового та патріотичного виховання, як в приміщенні будинку культури, так і на сценах шкіл та гімназії, а також в парках Перемоги та ім.Шевченка, виїзні концерти до санаторіїв ветеранів в Конча-Заспа, Пуща-Водиця. Вихованці Будинку культури у 2014 році отримували призи та нагороди міського, районного, обласного та міжнародних рівнів. Заходи проводились для різних верств громади міста, зокрема, для малозабезпечених, для дітей з багатодітних сімей, для інвалідів та ветеранів війни та праці. На базі будинку культури діють колективи із званням "Народний". Це аматорський хор ветеранів "Надія" та ансамбль "Сузір’я".

До складу Будинку культури як структурні підрозділи входять міські бібліотеки: дві бібліотеки для дорослих та одна для дітей. За 2014 рік зареєстровано дорослих читачів - 3105, відвідувань - 21227, книговидача - 55116, проведено заходів - 100; бібліотека для дітей: читачів - 1506, відвідувань - 13008, книгообмін - 30025, проведено заходів - 54.

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2014 рік.

Програма розвитку фізичної культури та спорту спрямована на створення сприятливих умов для розвитку масових видів спорту, організації змістовного дозвілля за місцем проживання та в місцях масового відпочинку населення, визначає необхідні зміни у підходах боярчан до зміцнення їхнього здоров’я як пріоритетного напряму діяльності міськвиконкому.

Не зважаючи на обмеженість фінансування, за Програмою проведено та взято участь у близько 50 міських та районних змаганнях, турнірах, кубках. Проведено загально-міський легкоатлетичний забіг «За мир та єдність України» до Дня міста, весняні та осінні дитячі велоперегони та щорічний туристичний зліт, створено міську хокейну команду.

Програма «Призов» на 2014 рік.

Проведено прописку до призовної дільниці Києво-Святошинського РВК юнаків 1997 року народження.

Виготовлено особових справ на приписку у 2015 році 214 шт.

Виконано спільно з Києво-Святошинським РВГУМВС та ГО «Боярська варта» рейдів з примусовою доставкою до РВК призовників 3 рази.

Виконано заходи бойових тривог – за 17 разів мобілізовано 123 в/з (з них 73 військовослужбовця знаходиться в зоні АТО).

Виконані звірки списків з картотекою призовників у 2-му відділені.

Підготовлено документи ДО на особливий період у зв’язку з оголошенням часткової мобілізації в Україні

Проведено звірку військового обліку підприємств міста згідно додатку №1 та форми Т-2.

Проведено виклики в/з до РВК на військові збори за 1, 2 та 3 хвилею мобілізації та на співбесіду і медкомісію для резерву.

Проведено оповіщення допризовників 1998 р.н. на медобстеження в БЦРЛ та проконтрольовано здачу результатів  аналізів.

Проведено спільно з Боярським міськвиконкомом заходи патріотичного виховання призовної молоді  присвячених:

- Дню Перемоги у Великій вітчизняній війні – 9 Травня;

- Дню прапора України;

- Дню Незалежності України;

- Дню міста Боярка.

Спеціалісти ВОС виконували доручення штабу АТО Боярської міської ради та надавалась допомога волонтерським організаціям..

Програма «Турбота» на 2014.

У зв’язку з тяжким фінансовим становищем в державі, було обмежено фінансування по програмі «Турбота», матеріальна допомога надавалась лише сім’ям, які опинились в складних життєвих обставинах, переселенцям зі Сходу та АР Крим, а також мобілізованим та учасникам АТО. Всього громадяни із зазначених вище категорій отримали матеріальної допомоги на суму близько 150 тисяч грн..

Програма по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю на 2014 рік,

Спеціалістом у справах дітей спільно з районною службою у справах дітей кримінальною міліцією у справах дітей, фахівцями з соціальної роботи КСРЦСССДМ, громадським формуванням «Боярська варта» з метою забезпечення своєчасного виявлення сімей, які неспроможні, або не бажають виконувати виховні функції, безпритульних та бездоглядних дітей, дітей, які вживають спиртні напої, наркотичні засоби та психотропні речовини проводились рейди «Здоровий побут», «Підліток», «Канікули», «Вокзал», «Урок».

Зараз на обліку перебуває 6 дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах і 1 дитина батьки якої ухиляються від виконання батьківських обов’язків. З дітьми та батьками проводиться профілактична робота та по можливості надається допомога.

Постійно проводиться робота по виявленню дітей, що потребують опіки, піклування, ведеться облік, поновлюються особові справи. Зараз на обліку перебуває  9 дітей сиріт та 23 дитини, позбавлених батьківського піклування.

До початку навчального року 15 дітей батьки, яких в зоні АТО отримали набори канцелярії.

Ведеться облік сімей соціально незахищених категорій. Зараз на обліку перебуває 128 багатодітних сімей, 83 дитини інваліда.

Проведено 7 засідання опікунської ради та підготовлено 4 подання до суду.

Спеціалістом у справах дітей та іншими підрозділами Боярського міськвиконкому проводилася робота по організації дозвілля різних вікових груп та різних категорій дітей. 174 дитини соціально незахищених категорій мали можливість безкоштовно відвідувати цирк, дитячі атракціони. Крім того проводились спортивні змагання, пробіги. 1 червня до Дня захисту дітей проводився святковий захід для дітей міста.

443 дитини було оздоровлено в пришкільних таборах. Крім того, проводилась робота щодо оздоровлення дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей батьки яких перебувають в зоні АТО в таборах та санаторіях.

Для оздоровлення дітей які відвідують дошкільні навчальні заклади міста продовжується реалізація  міської програми збереження та зміцнення здоров’я дітей продуктами бджільництва на 2013-2015 роки.

20 дітей сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей з багатодітних родин відвідали районну новорічну виставу.

10 дітей з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах отримали квитки на Різдвяну виставу

Програма профілактики злочинності в м. Боярка на 2014 рік. Протягом 2014 року члени громадського формування «Боярська Варта» (далі - ГФ) проводили рейди з дотримання Правил благоустрою у місті, а також спільно з райвідділом міліції здійснювали охорону громадського порядку на території м. Боярка з метою запобігання злочинним проявам.

Активістами ГФ взято участь у масових заходах з ОГП: 9

За участі ГФ затримано осіб, які вчинили кримінальні правопорушення: 15

За участі ГФ затримано осіб за адмінправопорушення : 50

Особисто ГФ складено адмінпротоколів: 25

Спільними патрульними нарядами було здійснено 424 виїздів за викликами, з них найбільш важливі :

- порушення громадського порядку 402, а саме:

- порушення тиші 101

- дрібне хуліганство 170

- розпиття спиртних напої у заборонених місцях або поява у громадському  місці у п’яному вигляді 86

- стрільба з вогнепальної , холодної чи пневматичної зброї в населених пунктах 1

- грабіж 15

- розбій 12

- крадіжка 14

- ДТП ( допомога ДАІ) 3

Виклики поступали як від громадян м. Боярка, так і від чергового Києво-Святошинського РВ ГУ МВС.

Окрім спільного патрулювання з ДІМ з метою профілактики та виявлення правопорушень членами ГФ проводились 105 рейдові перевірки місць збору антигромадського елементу, наркопритонів та несанкціонованих місць прийому металобрухту.

Постійним завданням бійців пішого та автопатруля згідно плану-схеми маршрутів патрулювання є забезпечення та контроль громадського порядку на території шкіл, дитячих майданчиків, а також на прилеглих територіях водоймищ, де вбачається неорганізоване скупчення громадян.

Було проведено 13 засідань адміністративної комісії на яких винесено 50 постанов. Накладено адміністративних стягнень на суму 28951 грн., сплачено 10625 грн.

ІІІ. Звіт по виконанню основних заходів щодо реалізації соціально-економічної програми м. Боярка на 2014 рік

| № | Найменування заходів | Потреба в коштах (тис. грн.) | Джерела фінансування | Виконавець | Відповідальний | Термін виконання | Пропозиція депутата (П.І.Б.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Будівництво та архітектура |
| 1.1. | Генеральний план міста, в т. ч. виготовлення проекту землеустрою 460 тис. грн.. | 760,0 | кошти міського бюджету | міськвиконком | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 р | Не виконано |
| 1.2. | Розробка проекту під’їзних шляхів до підземного залізничного переходу |  | Кошти державногобюджету |  | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 р | Не виконано |
| 1.3. | Реконструкція Святомихайлівської наб. Реконстр. парку Перемоги | 500,0 2000,0 | Кошти міського бюджету | міськвиконком | Заступник міського голови з питань ЖКГ Архітектор | ІІІ квартал 2014р | Не виконано |
| 1.4. | Реконструкція та комплексний благоустрій вул. Молодіжна відповідно до розробленого Проекту | Відповідно до проекту | Кошти інвесторів міського бюджету | міськвиконком, спеціалізовані будівельні організації на конкурсній основі | Заступник міського голови з питань ЖКГ Архітектор | ІІ-ІІІ квартал 2014 року | Виготовлено проект |
| 1.5 | Розробка проекту організації дорожнього руху в місті | 100.0 тис. грн. | кошти міського бюджету | міськвиконком | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| . 1.6 | Розробка проекту та будівництво підземного залізничного переходу (згідно окремого плану) |  | залучені кошти | міськвиконком | Заступник міського голови з питань ЖКГ Архітектор | ІІ-ІІІ квартал 2014 року | Не виконано |
| 1.7 | Реконструкція тротуарів на території міста | 500,0 | кошти місцевого бюджету | міськвиконком | Заступники міського голови по напрямах | Протягом року | Виготовлено проект |
| 1.8 | Реконструкція фундаменту багатоповерхового будинку за адресою: вул. Білогородська,41, м. Боярка |  | кошти місцевого бюджету | Міськвиконком спеціалізовані будівельні організації на конкурсній основі | Заступники міського голови по напрямах | Протягом року | Не виконано |
| 2. Комунальне господарство. Житловий фонд |
| 2.1. | Капітальний ремонт теплових мереж від котельні 40р. Жовтня,49а | 1486.7 тис. грн. | кошти, держ та обласного бюджетів | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 року | Виконано частково |
| 2.2. | Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «Космос» | 450.0 тис. грн. | кошти обласного бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | І-ІІІ квартал 2014 р | Не виконано |
| 2.3 | Капітальний ремонт електро- щитових в багатоквартирних будинках |  | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 р | Відсутнє фінансування |
| 2.4 | Капітальний ремонт підвалів та дахів багатоквартирних будинків | 700 тис. грн. | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014р | Виконано на 95% |
| 2.5 | Капітальний ремонт ліфтів | 500.0 тис. грн. | міського та обл. бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Виконано на 30% |
| 2.6 | Капітальний ремонт ліфта Сєдова,9 | 950.0 тис. грн | кошти обл.. бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Відсутнє фінансування |
| 2.7 | Заміна газопроводів на багатоповерхових будинках за адресами: Ворошилова,26, 23, Білогородська,27, 41,43,144, Лінійна,28, 30, | 300,0 тис. грн. | кошти міського бюджету | Міськвиконком, К.-Святошинський УЕГГ, Боярське ГУЖКГ | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 2.8 | Капітальний ремонт під’їздів та підвалів багатоповерхових будинків |  | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 2.9 | Підготовка котелень до роботи в зимовий період проведення поточних ремонтів та заміна енергоємних агрегатів |  | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 року | виконано |
| 2.10 | Виготовлення проектної документації реконструкції вул.. Шевченка | 200,0 | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» Боярка-Водоканал | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 2.11 | Передача житлових будинків на обслуговування недержавним структурам на альтернативній основі (відповідно до стратегічного плану) | - | - | міськвиконком, приватні підприємства на конкурсній основі | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | частково |
| 2.12 | Підготовка ЖКГ до опалювального сезону |  | кошти міського бюджету | Міськвиконком, | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014р | виконано |
| 2.13 | Капітальний ремонт котельні «Космос» з застосуванням енергозберігаючих технологій |  | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014р. | виконано |
| 3. Комунальне господарство водопостачання та водовідведення |
| 3.1 | Заміна азбестоцементних водопроводів на поліетиленові (відповідно до проекту) | 4млн.грн. | держ. та обл.бюджет | міськвиконком КП «Боярка-Водоканал» Будівельні організації | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014р | Не виконано |
| 3.2 | Розробка проектно-кошторисної документації з реконструкції та будівництва колектора від ЛДС до вул.. Білогородської | 150,0 Тис.грн | Кошти міського бюджету | міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | І –ІІ квартал 2014 р | Не виконано |
| 3.3 | Будівництво трьох свердловин | 3 млн.грн | держ. та обл.бюджет | міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014р | Не виконано |
| 3.4 | Капітальний ремонт 3-х свердловин (Кібенка, Декабристів, вул..Хрещатик,177) | 650.0 + 206.0 Тис.грн. | Кошти міського та державного бюджету | міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014року | Виконано |
| 3.5 | Придбання 2-х зварювальних апаратів для поліпропіленових труб | 126,0 Тис.грн. | Кошти державного бюджету | Міськвиконком КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | І - ІІІ квартал 2014 р. | Виконано |
| 3.6 | Кап. ремонт КНС-10 | 70т.гр. | Кошти міського та бюджету | Міськвиконком КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІVквартал 2014р | Не виконано |
| 3.7 | Відновлення роботи КНС №9 по вул.. Хрещатик (нова) | 730 Тис.грн | Кошти міського бюджету | Міськвиконком КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Виконано |
| 3.8 | Отримання дозволу на користування Надрами з метою видобування питних підземних вод ділянок «Забір’я» та м. Боярка. (трансферти КП «Боярка-водоканал» | 370 | кошти міського бюджету | Міськвиконком КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | І –ІІ квартал 2014 року | Не виконано |
| 3.9 | Автоматизація арт. свердловин, Впровадження систем енергозбереження арт. свердловин (заміна глибинних насосів) | 990,0 т.гр 80,0 тис. грн | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом 2014 року | Виконано |
| 3.10 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах | 100,0 | кошти міського та бюджету | Міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом 2014 року | Виконанон |
| 3.11 | Кап. ремонт КНС по вул.. Шевченка | 76,0 Тис.грн. | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом 2014 року | Виконано |
| 3.12 | Аварійний ремонт ВНС-2 на Забірському водозаборі | . | кошти міського бюджету | Міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | І квартал 2014 | Не виконано |
| 4. Благоустрій міста. Дороги та елементи доріг (розмітки) |
| 4.1 | Капітальний ремонт доріг в м. Боярка.( вул.. Сєдова, вул.. Лінійна, вул.. Білогородська, вул.. Садова, вул.. Хрещатик, вул.. Жовтнева, вул.. Молодіжна, вул.. Б.Хмельницького та інші.) | Відповідно до проектів | кошти, державного та обласного бюджетів | Міськвиконком, Департамент капітального будівництва | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ – ІІІ квартал 20124року | Виконано вул. Сєдова та Лінійна |
| 4.2 | Встановлення світлофорних об’єктів в м. Боярка6 Перехрестя вул..Білогородська - вул.. Молодіжна; перехрестя вул.. Білогородська - вул.. Гоголя; перехрестя вул.. Білогородська - вул.. Леніна; перехрестя вул.. Білогородська - вул.. 40 років Жовтня; площа Леніна – 2 шт; | 300,0 Тис.грн | кошти міського бюджету | Міськвиконком, Спеціалізовані підприємства Департамент капітального будівництва | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Проекти відсутні |
| 4.3 | Реконструкція доріг в м. Боярка(вул.. Лінійна) | 900,0 тис. грн. 280,3 тис. грн. | кошти міського державного бюджетів | Міськвиконком, Департамент капітального будівництва | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Виконано |
| 4.5 | Реконструкція контейнерних майданчиків | 500.0 Тис.грн | Кошти міського бюджету | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014рку | Виконано 80% |
| 4.6 | Будівництво дитячих майданчиків | 300,0 Тис.грн. | Кошти міського бюджету | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 р | Не виконано |
| 4.7. | Реалізація заходів екологічної Програми | 112,0 тис. грн | Міський бюджет | Міськвиконком, підприємства міста | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 4.8 | Облаштування клумб та малих архітектурних форм | Відповідно до потреб | Міський бюджет | Міськвиконком, КП «Боярське ГВУЖКГ», | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 р | Не виконано |
| 4.9 | Ливнева каналізація вул..50р.Жовтня | Відповідно до проекту | Міський бюджет | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 р. | Не виконано |
| 4.10 | Щебнева підсипка вулиць Франко і вул.. Самійленка | Згідно кошторису | кошти, міського бюджету | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014р… | Не виконано |
| 4.11 | Поточний ремонт вул.. Маяковського і 50-річчя Жовтня. | 912,9 Тис.грн | Кошти державного бюджету | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» Спец. підприємства | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014р. | Не виконано |
| 4.12 | Влаштування об’єктів дорожньої інфраструктури (пішохідні переходи, дорожні знаки) Нанесення дорожньої розмітки. Обслугов. доріг. | 314,8 Тис.грн | Міський бюджет | КП «БГВУЖКГ» СМЕУ, Міськвиконком, ДАІ | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 року | виконано |
| 4.13 | Благоустрій міста всього, в тому числі: | 2396,8 тис. грн | Міський бюджет | Міськвиконком, Спеціалізовані підприємства ДАІ КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | ІІ-ІІІ квартал 2014 року | 3868303 |
| 4.13.1 | Очистка та посипка доріг (сіль 120т, відсів 1500т.) |  | Міський бюджет | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Зимовий період | виконано |
| 4.13.2 | Пісок для дитячих майданчиків 100т |  | Міський бюджет | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Виконано частково |
| 4.13.3 | Дорожні каналізаційні люки |  | Міський бюджет | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 4.13.4 | Додаткові витрати (фарба,інвентар, спецодяг, послуги сторонніх рганізацій) |  | Міський бюджет | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 4.13.5 | Відлов собак (згідно графіку) (згідно графіку) |  | Міський бюджет | Міськвиконком, Спеціалізовані підприємства | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 4.14 | Розробка географічно інформаційної системи (електронна-база міста) | Згідно кошторису | Міський бюджет | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 5.Техніка та обладнання для комунальних підприємств міста |
| 5.1 | Придбання спеціального автомобільного транспорту (ГАЗ2705 «Газель», ГАЗ3309 «самоскид» , Кран КС-55713-К на базі КАМАЗ65115) | 1540.0 Тис.грн | державний бюджет | Міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 5.2 | Придбання спеціального автомобільного транспорту (сміттєвоз МАЗ-5337) | 756.0 Тис.грн | державний бюджет | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 5.3 | Придбання спеціального автомобільного транспорту (сміттєвоз з задньою загрузкою) | 1000.0 Тис.грн | державний бюджет | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | виконано |
| 5.4 | Придбання спеціального обладнання(для ямкового ремонту асфальтного покриття УЯР-01) | 740.0 Тис.грн | Міський бюджет, | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | Не виконано |
| 5.5 | Придбання спеціального обладнання (зварювального апарату для поліетиленових труб) | 126,0 Тис.грн | Міський державний бюджет | Міськвиконком, КП «Боярка-Водоканал» | Заступник міського голови з питань ЖКГ | Протягом року | виконано |
| 6.Соціальний напрямок: культура, спорт, освіта, здоров’я |
| 6.1 | Запровадження пункту прокату спортивного спорядження – лижі, велосипеди |  | Міський бюджет, спонсорські кошти | Міськвиконком, ДЮСШ | Заступник міського голови з соц.. питань | Протягом року | Не виконано |
| 6.2 | Облаштування баскетбольного майданчика на території гімназії | 990,0 тис.грн | Міський державний бюджет | Міськвиконком | Заступник міського голови з соц.. питань | Протягом року | Не виконано |
| 6.3 | Реконструкція стадіону на території ЗОШ№1 | 990,0 тис.грн | Міський державний бюджет | Міськвиконком | Заступник міського голови з соц.. питань | Протягом року | виконано |
| 6.4 | Кап ремонт фасаду Будинку культури | 250,0 | Міський бюджет, | Міськвиконком | Заступник з соц.. питань | Протягом року | виконано |
| 6.5 | Кап ремонт фасаду бібліотеки по вул. Молодіжна, 77 | 300,0 | Міський бюджет, | Міськвиконком | Заступник з соц.. питань | Протягом року | виконано |
| 6.6 | Реалізація міських соціальних Програм | 698.0 тис.грн | Міський бюджет | Міськвиконком | Заступник з соц.. питань | Протягом року | виконано |

ДОДАТОК  2

до рішення №    56/2597                                                                                                  Боярської міської ради

VI   скликання

від  19.02.2015 року.

ПРОГРАМА

соціально-економічного та культурного розвитку міста БОЯРКА

на 2015 рік

Боярка – 2015 рік

ЗМІСТ

| Розділ І. | Загальні положення. |
| --- | --- |
| 1.1. | Мета і завдання програми |
| 1.2. | Загальна характеристика програми |
| 1.3. | Нормативно-правова база програми |
| 1.4. | Основні пріоритети програми |
| Розділ ІІ. | Аналіз стану соціально-економічного розвитку міста. |
| 2.1. | Населення, трудові ресурси, соціально-демографічне становище |
| 2.2. | Інфраструктура міста |
| 2.3. | Земельно-правові відносини |
| 2.4. | Комунальне господарство. |
| 2.5. | Охорона здоров’я і соціальне забезпечення |
| 2.6. | Система освіти, культури, мистецтва, спорту та відпочинку |
| Розділ ІІІ. | Основні заходи щодо реалізації соціально-економічної політики в м. Боярка |
| 3.1. | Основні заходи щодо реалізації соціально-економічної політики в м. Боярка у 2015році. |

РОЗДІЛ І

Загальні положення

  - Мета і завдання програми

Мета розроблення Програми визначається необхідністю планування напрямів розвитку усіх галузей економіки, соціальної та культурної сфер життєдіяльності міста на 2015 рік.

Головною метою соціально-економічного та культурного розвитку міста Боярка у 2015 році є: забезпечення економічної стабільності в умовах світової економічної кризи, розв’язання першочергових соціальних проблем, пов’язаних з підвищенням рівня життя населення та забезпечення дотримання гарантованих державою соціальних стандартів для кожного мешканця міста, проведення активної промислової політики, спрямованої на підвищення ефективності роботи підприємств, розвитку підприємництва в місті, забезпечення комплексного розвитку території міста стале наповнення міського бюджету.

Стратегічне завдання Програми полягає у вирішенні актуальних соціальних проблем жителів міста шляхом активізації подальшого економічного розвитку усіх сфер господарського комплексу.

На виконання поставленого завдання у 2015 році передбачається спрямування зусиль на забезпечення подальшого розвитку всіх напрямків економіки, господарства та соціальної сфери міста, а саме:

- Реконструкція міських водопровідних мереж, міських очисних мереж, проведення заходів по енергозбереженню з метою здешевлення водопостачання та водовідведення, виконання робіт із благоустрою міста.

- Структура платних послуг населенню, в тому числі і побутових, залишиться сталою. Як і раніше, планується зростання обсягу послуг, які пов’язані з обов’язковими платежами та послугами першої необхідності.

- У цілому зростатиме обсяг перевезень автотранспортом, покращуватиметься культура та рівень обслуговування пасажирів.

- Продовжиться робота з розвитку та реформування житлово-комунального господарства, поліпшення технічного стану об’єктів комунальної власності та їх ефективного використання.

- Основні напрями діяльності в сфері житлово-комунального господарства стануть наступними:

1) удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством шляхом його реформування, реструктуризацію та запровадження договірних відносин між споживачами та  виробниками послуг, з урахуванням взаємного забезпечення їх правового захисту;

2) покращення системи надання комунальних послуг та підвищення їх якості;

3) врегулювання тарифів на комунальні послуги для населення.

- Створення сприятливих умов для розвитку підприємництва сприятиме стабільному функціонування суб’єктів підприємницької діяльності різних організаційно-правових форм господарювання та підприємців без утворення юридичної особи. Завдяки реалізації “Міської програми розвитку підприємництва” буде забезпечена інформаційна підтримка підприємців, популяризація підприємництва, створення сприятливого інвестиційного клімату.

- Продовжуватиметься робота, спрямована на подальший розвиток соціальної інфраструктури міста.

- Передбачається удосконалення роботи комунальних підприємств з метою зменшення навантаження на міський бюджет.

- Планується продовжити роботу з об’єднання зусиль різних господарських структур та громадських організацій для розробки й реалізації комплексної програми екологічного відродження міста.

- Діяльність виконавчого комітету у 2015 році буде спрямована на координацію функціонування підприємств, установ, організацій та громадськості для забезпечення комплексного, збалансованого соціально-економічного розвитку міста, ефективного використання трудових та фінансових ресурсів, створення відповідного рівня добробуту жителів, забезпечення соціальних гарантій незахищених верств населення, взаємодію з органами державної влади з метою вирішення проблем міста Боярка.

1.2. Загальна характеристика програми

Програма базується на аналізі соціально-економічного розвитку міста за попередні роки, які враховують стан розвитку економіки та містять перспективи підвищення фінансово-економічного рівня підприємств, установ та організацій усіх форм власності, в першу чергу установ і організацій комунальної власності територіальної  громади міста, а також зовнішні та внутрішні чинники.

Завдання та заходи програми узгоджені з бюджетом міста на 2015 рік.

За основу розробки Програми взято забезпечення реалізації заходів, визначених Планом стратегічного розвитку міста та  міськими цільовими програмами.

На основі аналізу динаміки й тенденцій основних економічних показників та соціальних змін, що обумовили сучасний стан окремих галузей і сфер соціально-економічного розвитку територіальної громади міста, в Програмі сформульовані проблеми, які постають перед міською владою та потребують як першочергового, так і перспективного розв’язання.

У Програмі враховані пропозиції структурних підрозділів міськвиконкому, комунальних підприємств, громадських організації міста.

У процесі виконання Програма може уточнюватись та корегуватись на підставі рішень Боярської міської ради депутатів, для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці міста, а також при уточненні бюджету міста на 2015рік.

Зміни та доповнення до Програми затверджуються Боярською міською радою депутатів за поданням депутатських комісій.

Для оцінки повноти та якості виконання програмних завдань впродовж 2015року здійснюватиметься аналіз виконання Програми.

  - Нормативно-правова база програми

- Програма розроблена відповідно до ст. 27 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  згідно оперативних цілей та завдань Стратегічного плану міста   та базується на засадах Конституції України та чинного законодавства.

1.4. Основні пріоритети програми

Основними пріоритетними завданнями соціально-економічного та культурного розвитку міста у 2015 році є:

- створення умов для подальшого зростання рівня життя населення, поліпшення соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян;

- залучення інвестиційних ресурсів до економіки міста;

- підтримка та сприяння розвитку малого бізнесу на території міста;

- реформування та розвиток житлово-комунального господарства;

- вирішення екологічних проблем;

- затвердження генерального плану території міста та затвердження меж міста;

- формування сучасного інформаційного простору;

- створення умов для комплексної реалізації молодіжної політики у місті;

- створення умов для покращення громадянського, екологічного, військово-патріотичного, фізичного виховання та діяльності із покращення розвитку масових видів спорту.

Розділ ІІ

Аналіз соціально-економічного стану міста

2.1 Населення, трудові ресурси, соціально-демографічне становище.

Боярка є важливим елементом Київської агломерації населених пунктів. За показником кількості населення (35,3 тис. чол.) – це найбільший населений пункт Києво-Святошинського району, а серед найбільших міст області - займає шосте місце.

У значній мірі Боярка виконує роль спального району Києва (12 тис. чол., 43,6% працездатного населення міста працює на підприємствах та установах столиці). У той же час м. Боярка відіграє роль місцевого центру розселення, в зоні впливу якого знаходяться ряд сіл: Тарасівка, Забір’я, Білогородка, Бобриця, Малютянка, Юрівка. У структурі населення 54% - жінки, діти до 15 років - 17%, 25% - люди пенсійного віку. Досить високе навантаження на працездатне населення: на 100 осіб працездатного віку припадає 64 непрацездатних.

Демографічна  ситуації в місті в останні роки покращилась за рахунок  незначного перевищення народжуваністі над смертністю та  додатнім сальдо механічного руху. Розташування міста в безпосередній близькості до столиці, в зоні великих зелених масивів, обумовлює збільшення населення за рахунок притоку з інших регіонів і навіть з Києва.

Населення й трудові ресурси є важливим фактором економічного та соціального розвитку міста.

Населення складає 35, 3 жителів, із них:

- працездатного населення 15,5 тис. осіб;

- діти дошкільного віку – 2304 осіб;

- діти шкільного віку – 5949 осіб;

- люди пенсійного віку – близько 11,5тис. осіб.

2.2. Інфраструктура міста

Залізничним полотном місто розподілено на дві частини: Південно-східна (історична частина міста) – це житловий сектор приватної забудови (близько 7 тис. житлових будинків) в північно-західній (новій частині) поєднані масиви приватного сектору та 268 багатоповерхових будинків.

У місті розташовано понад 40 об’єктів загальнодержавного, обласного та районного значення, зокрема:

Загальнодержавні:

- Український центр підготовки, перепідготовки і підвищення кадрів лісового господарства.

- Українська державна лісодослідна станція.

- Укргазтехзв’язок.

- АТ ”Укргазенергосервіс”

- Дитячий санаторій “Барвінок”.

- Будинок відпочинку УТОС

- Військовий ліцей ім. Богуна

Обласні:

- Обласна тублікарня №1.

- Київська обласна дитяча лікарня.

- Київська обласна дерматологічна дитяча лікарня.

- Обласний будинок дитини.

- Спецшкола інтернат  для слабозорих дітей.

- Спеціалізоване автопідприємство “Київоблгаз”.

- ПМК “Київтрансгаз”

- Склади ГУ МВС України в Київській обл.

Районні:

- Києво-Святошинське ВУ ЖКГ.

- Києво-Святошинський сільгоспринок.

- Києво-Святошинський РВ ГУ МВС України в Київський області.

- Інспекція в справах неповнолітніх.

- Районна бібліотека для дітей.

- Районна класична гімназія.

- Районний будинок урочистих подій.

- Боярська районна лікарня.

- Районна санепідемстанція.

У місті функціонує 7 дошкільних дитячих закладів, які відвідує майже 1100 дітей, навчально-виховне об’єднання, 6 загальноосвітніх шкіл на 5043 місця. З 2014 року розпочав роботу новий ДНЗ потужністю 250 міст.

У Боярці близько 250 підприємств займаються торгівельною діяльністю, біля 200 підприємств працюють у сфері обслуговування, більше 100 промислових підприємств.

2.3 Земельно-правові відносини.

Місто розташовано у центральній частині України, у 22 км. на південний захід від м. Києва, має зручне транспортне сполучення зі столицею.

Площа міста  складає 11 220 000 кв. м, в т. ч.:

● сільськогосподарські землі - , в т.ч.:

- сільськогосподарські угіддя - нема;

- лісова зона – 2 817 000 кв. м.;

● під забудовою - 6 646 000 , в т.ч.:

- житлова забудова – 5 000 000 кв. м., в т.ч.:

- комунальне житло - 423 000 кв. м.;

- індивідуальна забудова – 4 577 000 кв. м.;

- землі промисловості  - 204 000 кв. м.

- землі, які використовуються у комерційних цілях (в т.ч.: торгівля) -30 600 кв.м.;

- землі громадського призначення – 870 000 кв. м.;

- землі, які використовуються для транспорту (дороги, вулиці) та зв’язку -34 000 кв. м. ;

- землі, які використовуються для технічної інфраструктури – 232 000 кв. м;

- землі, які використовуються для відпочинку та інші відкриті землі (зелені насадження, вулиці, площі, рекреаційні території та інші) - 16640 кв. м.:

- санаторно-курортні  заклади – 314 000 кв. м.;

- території вищих навчальних закладів – 38 000 кв. м.

- колективні сади – 123 100 кв. м.

- парки – 81 000 кв. м.

● інші – 93 000 кв. м.

До сприятливої, за інженерно-будівельними нормами, відноситься майже вся територія міста.

Для визначення функціональних призначень земель території міста необхідно розробити та затвердити генеральний план забудови м. Боярки. У 2013 році планується завершити цю роботу та затвердити межі міста.

Зонування міської території необхідно проводити відповідно до закону України „Про основи містобудування”. У зв’язку з цим, завданням землеустрою в межах міста потрібно звести до проведення землевпорядних заходів разом з містобудівною діяльністю. Землевпорядні та містобудівні документи одного рівня повинні доповнювати один одного.

Землевпорядні роботи будуть проводитись в наступному розрізі:

- Розробка планів використання міських земель;

- Правове зонування міських земель;

- Проведення інвентаризації земель в 3 етапи:

- приватний сектор;

- юридичні особи;

- фізичні особи;

- Виявлення територіальних земель запасу та розробка проектів організації їх для перспективного розвитку міста;

- Розробка планів земельно-господарського устрою земель, які не підлягають забудові;

- Встановлення та закріплення в натурі (на місцевості) меж міста;

- Розробка проектів розмежування земель права державної та комунальної власності;

- Формування земельних ділянок, як об’єктів нерухомості при наданні (продажу), вилученні (викупі), здійсненні угод;

- Встановлення обмежень і обтяжень (сервітутів) у використанні земель;

- Складання спеціальних тематичних карт (атласів) стану і використання земель.

Плани використання земель міста, правового зонування необхідно проводити наряду з генеральним планом міста.

Основними завданнями плану є розробка та подальша реалізація на землях міста необхідного обсягу інженерно технічних заходів з освоєння поліпшенні якості земель, їх раціонального використання, охорони від руйнівних процесів з врахуванням потреб екології міста тощо.

При розробці плану використання земель необхідно визначити:

- поділ земель за використанням відповідно до цільового призначення;

- поділ земель за формами власності;

- організаційні, правові, фінансові заходи з вдосконалення структури територій.

- вихідні дані для обчислення розмірів земельного податку і орендної плати за землю, надання пільг щодо земельного оподаткування, обґрунтування і визначення загального обсягу земельного податку;

- заходи щодо забезпечення режиму використання земель в охоронних, захисних зонах, відшкодування збитків власникам землі та землекористувачам внаслідок встановлення таких зон;

- напрямки природоохоронної діяльності;

- обґрунтування напрямків тимчасового використання земель;

- зони перспективної забудови.

2.4.  Комунальне господарство.

Міська рада та її виконавчі органи, в своїй роботі керується Програми прийнятими сесією Боярської міської ради, забезпечуючи стабільний розвиток  міста.

Основними напрямками розвитку комунального господарства міста у 2015 році є :

- Запровадження енергозберігаючих технологій на КП «Боярка-водоканал»

- Удосконалення системи фінансування житлово-комунального господарства,

- Удосконалення системи управління в галузі ЖКГ;

- Проведення виваженої тарифної політики;

- Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі житлового фонду.

Водопровідні мережі

Забезпечення населення питною водою здійснюється з артезіанських свердловини.

Постачає воду КП “Боярка-Водоканал”, яке належить до комунальної власності.

Потужність - 8,6 тис. м3/добу.

Кількість насосних станцій - 4 .

Завантаженість - 90 %.

Повна  довжина водогону – 31,2 км.,  мережі - 131,2 км.

Громада забезпечена водопостачанням на – 80 %

Всього споживачів послуг – абонентів - 12118,

у т.ч. населення - 1899,

бюджетні організації - 31,

промисловість – 188.

Якість води відповідає ГОСТУ

Здійснюється механічна очистка води та хлорування.

Необхідно встановлення на всіх насосних станціях систем знезалізнення та знержавлення води.

Каналізаційні мережі:

Повна довжина мережі – 433км.

Обслуговує КП “Боярка-Водоканал”, яке належить до комунальної власності.

Потужність 1250 м3/год.

Завантаженість 100%

Громада забезпечена каналізаційною мережею на –  70%

Всього споживачів послуг кількість споживачів - 7937,

у т.ч. населення -7797,

бюджетні організації - 23,

промисловість – 117.

Очисні споруди:

Експлуатуються - з 1989 року.

Відстань від міста 2 км.

Очищені стоки скидаються в р. Ірпінь.

Планова потужність – 11,7 тис.  м3 /добу

Завантаженість -7-8 тис.м3/добу.

Параметри очищення – повна екологічна очистка (механічна, біологічна,)

Власник очисних споруд  -КП “Боярка-Водоканал”.

Утилізація відходів:

Господарювання комунальних відходів на території обслуговує – РВУЖКГ, БГВУЖКГ, Селекційного збирання немає.

На території громади знаходиться близько 200 контейнерів.

Санкціонованих, паспортизованих сміттєзвалищ немає.

Енергетика:

Підприємством, що обслуговує територію громади є ЗАТ “Київобленерго”.

Кількість абонентів - 18060,

На території міста знаходиться 60 розподільчих підстанцій загальною потужністю 22080КВА. Завантаженість 85%.

Споживання електроенергії становить 84,6млн. кВт/год в рік, в тому числі населення –20,5 млн. кВт/год.

Теплова енергія:

Постачальником послуг на території міста є БМВУЖКГ,

К-Святош тепломережа.

На території громади налічуються 8 котелень на  газовому паливі.

Потужність – 57,4 МВт. Завантаженість (крім котельні «Арксі», яка завантажена на 30%)  - 100%,

Газові мережі:

Постачальником газу є: для населення - ДП «УЕГГ» для тепломереж -  ДК «Газ України».

Для промислових підприємств - Оптові постачальники: обслуговуюча організація  - ДП «Києво-Святошинське УЕГГ».

Повна довжина газових мереж – 103,2 км.

Споживання: 52,3 млн. м³ (по місту). Кількість ГРП на території – 13, ШРП – 31.

Кількість споживачів – 12 800 од., у т.ч. населення 12715 ос., бюджетні організації 30 од., промисловість 55 од.

Громада є газифікованою на – 100 %

Телекомунікаційні мережі:

Постачальник ВАТ “Укртелеком” ЦЕЗ №9, ЧП “Оптима”, Укргазтехзв’язок

Кількість телефонних абонентів – 10000 осіб.

Покриття мобільний зв’язок 100%.

Відсоток телефонізації громади складає – 83 %

Поштові потреби громади в повному об’ємі забезпечує  4 відділення розташованих на території міста.

Висновок:

Місто Боярка має добре розвинуту систему інженерно-технічної інфраструктури. Система газопостачання, електропостачання та телекомунікаційна мережа повністю забезпечують потреби населення. Але існують досить серйозні проблеми з водопостачанням та водовідведенням. Майже вся система потребує капітального ремонту та заміни комунікацій, стара частина міста не підключена до центральної каналізації. Не вирішена проблема альтернативних джерел питної води (при аваріях на водогоні місто залишається без питної води). Потужність свердловин в старій частині міста недостатня для 100% забезпечення потреби населення (особливо у літній період). Необхідно також проводити заходи з покращення якості питної води (обеззалізнення) .

Головною проблемою теплозабезпечення є заборгованість теплопостачальних організацій за енергоносії, що призводить до неможливості своєчасного та безперебійного постачання тепла. Незадовільним є також стан внутрішньобудинкових та зовнішніх мереж.

Через неспроможність міських комунальних служб налагодити селекційне збирання та вивезення твердих побутових відходів та відсутність власного комплексу по  їх утилізації  виникають проблеми санітарної очистки  міста.

Вирішення цих проблем потребує значних капіталовкладень, які відсутні в міському бюджеті, тому для  їх розв'язання необхідне залучення зовнішніх інвестицій.

Дороги:

Кількість кілометрів на території міста – 217 км.

Протяжність мережі з твердим покриттям - 87 км.

Ґрунтові дороги – 130 км.

Загальна площа мережі – 1,3 тис. м2

Вулиць та доріг з штучним освітленням – 98 км.

Автомобільні мости - немає.

Щільність існуючої магістрально-дорожньої мережі – 1,83 км/ км2 є вище середнього показника серед аналогічних міст України. Але разом з тим покриття багатьох доріг є незадовільним, багато вулиць у приватному секторі не мають твердого покриття, облаштованих тротуарів та пішохідних зон.

Житловий фонд:

Загальна площа житлового фонду на території міста складає 259 000 кв.м. Всього квартир – 7 500 од. Загальна площа житла на кінець 2011 року: 259 тис. кв.м, у т.ч. у розрахунку на 1 жителя  13,9 кв.м при нормативі на 1 особу 21,5 кв.м.

Проводиться індивідуальне житлове будівництво. Але основною стримуючою причиною зростання обсягів індивідуального будівництва є щільність забудови міста та обмеженість вільних земельних ділянок. Резервом для розширення площ під індивідуальне будівництво є дачні ділянки, які примикають до житлового сектору. У 2012 році спостерігається тенденція збільшення звернень власників цих ділянок про зміну цільового призначення землі для індивідуального житлового будівництва.

На території функціонує 1 житлово-комунальне підприємство - БГВУЖКГ. Воно територіально жорстко закріплено за житловим фондом, який обслуговує.

Характеристика житлового фонду закріпленого за комунальним підприємством

| Кількість будинків, од. | Кількість квартир, од. | Корисна площа, кв.м. | Доля підприємства у загальній корисній площі, % |
| --- | --- | --- | --- |
| 254 | 7500 | 259000 | 100% |

Структура житлового фонду за терміном експлуатації.

| до 5 років, % / од. | 5 - 10 років, % / од. | 10 - 15 років, % / од. | 15 - 20 років, % / од. | більше 20 років, % / од. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,003/1 | 0,02/5 | 0,008/2 | 0,02/6 | 94/240 |

Структура житлового фонду за рівнем благоустрою, ( % / од.)

| з усіма зручностями, з ліфтом | з усіма зручностями, без ліфта , з сміттєпроводом | з усіма зручностями, без ліфта і сміттєпровода | напів- упорядковані | невпоряд-ковані |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,12/30 | - | 37/94 | 47/120 | 0,04/10 |

.

Висновок:

Житловий фонд міста на 94 % складають будівлі, яким понад 20 років. Інженерні мережі, дахи та ліфтове обладнання в них потребують капітального ремонту. Але важкий економічний стан житлово-комунального підприємства, яке є на сьогодні єдиним в місті, не дозволяють належним чином обслуговувати житловий фонд.

Для вирішення цієї проблеми необхідно, в першу чергу, провести реорганізацію комунального господарства міста із забезпечення удосконалення системи управління житлово-комунальним господарством, шляхом його реструктуризації та запровадження договірних відносин між споживачами й виробниками послуг та забезпечення їх правового захисту.

Обсяги житлового будівництва в місті  незначні через обмеженість земельних ресурсів.

Обмеженість коштів не дозволяє КП БГВУЖКГ експлуатувати та ремонтувати житловий фонд в повному обсязі ,що негативно впливає на технічний стан будинків.

.Основними напрямками розвитку комунального господарства міста у 2015 році є :

- Запровадження енергозберігаючих технологій на КП «Боярка-водоканал»

- Удосконалення системи фінансування житлово-комунального господарства,

- Удосконалення системи управління в галузі ЖКГ;

- Проведення виваженої тарифної політики;

- Створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на базі житлового фонду.

### 2.5. Система соціального забезпечення та охорона здоров’я

Соціальне забезпечення — це система управління соціальними ризиками з метою компенсації шкоди, зниження або запобігання їх дії на процес розширеного відтворення населення. Як соціально-економічна категорія соціальне забезпечення є відносинами щодо перерозподілу національного доходу з метою забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини в умовах дії соціальних ризиків.

Одним і найбільш вагомих та значущих елементів соціального захисту є охорона здоров’я. Це - особлива галузь, адже попит на медичні послуги є необмеженим, а ресурси завжди вичерпні. Високотехнологічна медична практика є дорогою: витрати на лікування досить часто можуть перевищувати фінансові можливості людини.

Зважаючи на це, у м. Боярка створена та діє злагоджена система охорони здоров’я. Медичні послуги населенню надають: Боярська центральна районна лікарня майже на 500 лікарняних ліжок, в т.ч. близько 100 пологових, обласний протитуберкульозний диспансер на 60 ліжок, обласна дитяча лікарня на 400 ліжок, районна поліклініка  - на майже 400 відвідувань у зміну, дитяча районна поліклініка – на 50 відвідувань у зміну, районна стоматологічна поліклініка  - 350 відвідувань у зміну, станція швидкої медичної допомоги, приватний медичний центр «Одос», 10 приватних стоматологічних кабінетів. Крім того, з кожним роком росте мережа аптек та аптечних кіосків.

Боярка має досить потужну базу лікувально-оздоровчих закладів та фахівців, забезпеченість новітнім обладнанням. У той же час навантаження на лікувальні заклади з року в рік зростає. Така тенденція пов’язана перш за все із загальним погіршенням стану здоров'я населення міста й регіону внаслідок зниження екологічних показників, впливу наслідків аварії на ЧАЕС (місто віднесено до 4 зони посиленого радіологічного контролю),  наявності місцевих екологічних проблем (неконтрольований обсяг забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми).

Наявність в Боярці Київського обласного протитуберкульозного диспансеру та райтубвідділення, що не мають центральної каналізації та не забезпечені спеціальними системами очистки та обеззараження стічних вод, негативним чином впливає на епідеміологічну ситуацію в місті. Тому, найактуальнішою проблемою для цієї частини міста на найближчий час є необхідність облаштування центральної каналізації, будівництво якої розпочато у 2011році першою чергою до ЗОШ №1.

Також в Боярці розташований та працює територіальний центр обслуговування одиноких громадян та інвалідів, який опікується близько 200 особами зазначених категорій.

### 2.6. Система освіти, культури,  спорту та відпочинку, соціального захисту та опіки.

Діяльність виконавчого комітету Боярської міської ради за соціальним напрямком здійснюється на основі прийнятих сесією програм.

Основні напрямки розвитку соціальної сфери на 2015 рік визначені у міських Програмах, а саме:

Програма "Призов",

Програма "Турбота",

Програма розвитку культури на 2015 рік,

Програма профілактики злочинності в м.Боярка на 2015 рік,

Програма інформаційного забезпечення на 2015 рік,

Програма підтримки громадських ініціатив на 2015 рік,

Програма по роботі з сім’ями, дітьми та молоддю на 2015 рік,

Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2015 рік,

Програмою підтримки громадських ініціатив на 2015 рік,

Програма «Увага кожному пенсіонеру» на 2012-2015 роки,

Програма збереження та зміцнення здоров’я дітей продуктами бджільництва на 2013-2015 роки.

### Система соціального забезпечення та охорона здоров’я

Важливе значення в будь-якому сучасному суспільстві відіграє соціальне забезпечення. Як соціально-економічна категорія соціальне забезпечення є системою перерозподілу національного доходу для забезпечення встановлених соціальних стандартів життя для кожної людини держави в умовах дії непередбачуваних ризиків.

Найбільш вагомим та значущим елементом соціального захисту є охорона здоров’я. У м. Боярка діє злагоджена система охорони здоров’я. Медичні послуги населенню надають: Боярська центральна районна лікарня майже на 560 лікарняних ліжок, в т.ч. близько 80 пологових, обласний протитуберкульозний диспансер на 250 ліжок, обласна дитяча лікарня на 400 ліжок, районна поліклініка  - на майже 415 відвідувань у зміну, дитяча районна поліклініка – на 70 відвідувань у зміну, районна стоматологічна поліклініка  - 350 відвідувань у зміну, станція швидкої медичної допомоги, приватний медичний центр «Одос», 10 приватних стоматологічних кабінетів. З кожним роком росте мережа аптек та аптечних кіосків.

Боярка має досить потужну базу лікувально-оздоровчих закладів та фахівців, забезпеченість новітнім обладнанням. У той же час навантаження на лікувальні заклади з року в рік зростає. Така тенденція пов’язана перш за все із загальним погіршенням стану здоров'я населення міста й регіону внаслідок зниження екологічних показників, впливу наслідків аварії на ЧАЕС (місто віднесено до 4 зони посиленого радіологічного контролю),  наявності місцевих екологічних проблем (неконтрольований обсяг забруднених стічних вод, що скидаються у поверхневі водойми).

В Боярці розташований та працює територіальний центр обслуговування одиноких громадян та інвалідів, який опікується близько 150 особами зазначених категорій.

2015-ий рік має стати роком вирішення питання організації проїзду в місті для малозабезпечених верств населення та пільгових категорій. Як варіант, вирішення цього  питання рекомендовано покласти на міський бюджет.

### Система освіти, культури,  спорту та відпочинку, соціального захисту та опіки.

До структури системи освіти м. Боярка належить: 8 ДНЗ на 1075 місць, фактично відвідують ДНЗ 1900. В місті 5 загально-освітніх шкіл, Боярський НВК «Гімназія ЗОШ І ступеня», Боярська вечірня школа, навчально-оздоровчий комплекс Київського військового ліцею ім. Івана Богуна, приватні загальноосвітні школи для дівчаток «Леді» та для хлопчиків «Кадетство», Боярський міжшкільний навчально-виробничий комбінат, Києво-Святошинський районний ЦТМ «Оберіг», Боярський коледж екології і природних ресурсів НАУ, Боярська спеціалізована ЗОШ І-ІІ ступенів для слабозорих дітей, районна музична школа, Боярська міська школа мистецтв, Київський обласний дитячий будинок „Малятко”, Боярська лісова дослідна станція, Український центр підготовки, перепідготовки та підвищення кадрів лісового господарства.

Основною проблемою системи освіти міста залишається недостатня кількість місць у навчальних закладах та низький рівень їх фінансування. За наявності значного кадрового потенціалу педагогів та вихователів міста, недостатній рівень матеріально-технічного та фінансового забезпечення галузі позначається заниженим рівнем якості надання освітніх послуг жителям міста та зниженням фахового рівня вчительського корпусу (близькість до Києва та низький рівень оплати праці вчителів змушує молодих фахівців шукати робочі місця в столиці). Серед жителів міста є багато висококваліфікованих вихователів та викладачів, які працюють в різних навчальних закладах Києва. В той же час Боярці не вистачає дошкільних, середніх спеціальних та вищих навчальних закладів.

Тому на вирішення цих проблем у 2015 році буде підготовлене до розгляду питання щодо можливості збільшення корисної площі освітніх закладів шляхом добудови Боярської ЗОШ № 1,  визначення реальної потреби та ініціація будівництва дитячих садочків в обох частинах міста.

До закладів культури та спорту  міста належать - Будинок культури, Боярський краєзнавчий музей, стадіон «Зеніт», ДЮСШ при відділі фізичної культури і спорту РДА а також Боярська ДЮСШ. У процесі формування, перебуває міська федерація футболу, є значна кількість футбольних команд. Швидкими темпами розвивається вуличний футбол та фут зал, також було створено міську хокейну команду. На високому рівні у місті є волейбол, тяжка атлетика, пауерліфтинг, різні види боротьби та багато інших видів спорту. Регулярно проводяться змагання з мотокросу різного рангу.

На сьогодні місто потребує будівництва нових дитячих закладів або реконструкцію та/чи добудову приміщень до існуючих, закладів культури, спортивних об’єктів, проте й тут головною проблемою залишається недостатність та залишковий принцип фінансування. Хоча на утримання дитячих садочків витрачається майже більше 50% міського бюджету, цього недостатньо для їх утримання в належному стані та забезпечення сучасного рівня виховання та навчання дітей. У зв’язку з розформуванням Києво-Святошинського районного дитячого будинку змішаного типу, що знаходиться за адресою м.Боярка, вул.Молодіжна, 84 було передано приміщення та прилеглу територію на баланс міста, в якому відкрито дитячий садочок «Казка» на 180 місць.

Катастрофічно не вистачає культурно-розважальних та спортивних закладів для молоді. А існуючі заклади (в т.ч. і Будинок культури) не можуть в повному обсязі задовольнити потреби молоді. Тому основний "тягар" з виконання функцій закладів культури лягає на гімназію, ЗОШ №5 та, частково, на ЗОШ №3, де і відбувається значна більшість як міських, так і районних культурно-мистецьких та спортивних заходів.

Обмеженість та залишковий принцип фінансування стримують розвиток активного культурного життя в Боярці. Окремі культурно-масові та спортивні заходи, які проводяться до загальнодержавних та релігійних свят, не повністю задовольняють потреби наших громадян, хоча Боярка має значний культурний та історичний потенціал. І його використання має стати пріоритетом у розвитку міста у 2015 році і на найближчу перспективу.

Розділ ІІІ.

Основні заходи щодо реалізації соціально-економічної програми м. Боярка на 2015 рік

Основні заходи Програми соціально-економічного розвитку міста на 2015 визначені відповідно до міських цільових програм з врахуванням стратегічних напрямків розвитку на 2015-2015 роки, та направлені на виконання завдань Програми і вирішення проблемних питань розвитку міста.

Стратегічні напрямки розвитку міста у 2013-2015 році.

| № п/п | Назва заходу | Термін виконання | Орієнтовна вартість | Потреба у фінансуванні по роках | Джерело фінансуваня |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 рік | 2015 рік | міський бюджет (Б.Р) | бюджети вищого рівня | інвестори |
|  | Загальноміські заходи |  | 5000000,0 | 2000000,0 | 3000000,0 | 5000000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Реконструкція парку Перемоги | 2013-2015 | 3000000,0 | 1000000,0 | 2000000,0 | 3000000,0 |  |  |
| 2 | Реконструкція Свято-Михайлівської набережної | 2015 | 700000,0 | 300000,0 | 400000,0 | 700000,0 |  |  |
| 3 | Встановлення пам"ятника голодомору | 2015 | 200000,0 |  | 200000,0 | 200000,0 |  |  |
| 4 | Реконструкція парку Шевченка (виготовлення детального плану - міський бюджет, реконструкція-інвестори) | 2015-виготовлення детального плану - міський бюджет 2015-реконструкція-інвестори |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Встановлення пам"ятних знаків та скульптурних композицій: 1)Тів"є молочнику; 2)Композиція біля РАГСу; 3)Композиция на в"їзді в Боярку (клумба зі сторони м.Вишневе) | 2014-2015 | 600000,0 | 200000,0 | 400000,0 | 600000,0 |  |  |
| 6 | Добудова ЗОШ №1 | 2014-виготовлення приекту - міський бюджет 2015-роботи - бюджети вищіх рівнів | 500000,0 | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  |
| 7 | Реконструкція кінотеатру ім. Островського | 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Комплексна соціальна забудова території за Будинком культури | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Добудова третього поверху бібліотеки вул. Молодіжна 77 | 2013-2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Спорт |  | 4700000,0 | 3650000,0 | 1050000,0 | 4700000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Баскетбольний майданчик по вул. Лінійна 28 | 2015 | 800000,0 |  | 800000,0 | 800000,0 |  |  |
| 10 | Футбольний майданчик біля ЗОШ №3 (44 х 64) | 2015 | 2000000,0 | 2000000,0 |  | 2000000,0 |  |  |
|  | Баскетбольний майданчик біля гімназії | 2015 | 700000,0 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
|  | Спортивний майданчик біля ЗОШ №1 | 2015 | 700000,0 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
| 11 | Встановлення дитячих майданчиків (10 шт х 50 000 грн) | 2015(5 шт), 2015(5 шт) | 500000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 500000,0 |  |  |
|  | Комунальне господарство |  | 47191600,0 | 26311600,0 | 20880000,0 | 11991600,0 | 35200000,0 | 0,0 |
|  | Благоустрій, житловий фонд |  | 23760000,0 | 12410000,0 | 11350000,0 | 2960000,0 | 20800000,0 | 0,0 |
| 12 | Реконструкція контейнерних майданчиків | 2015 | 400000,0 | 400000,0 |  | 400000,0 |  |  |
| 13 | Капітальний ремонт під"їздів | 2015 | 500000,0 |  | 500000,0 | 500000,0 |  |  |
| 14 | Ремонт прибудинкової території | 2015-2015 | 500000,0 | 250000,0 | 250000,0 | 500000,0 |  |  |
| 15 | Підсилення фундаменту аварійного будинку Білогородська, 41 | 2015 | 800000,0 | 800000,0 |  |  | 800000,0 |  |
| 16 | Переведення багатоповерхівок на індивідуальне опаленя | 2015-2015 | 400000,0 | 200000,0 | 200000,0 | 400000,0 |  |  |
| 17 | Щебнева підсипка грунтових вулиць в старій частині міста | 2015-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Капітальний ремонт та реконструкція міських доріг | 2015-2016 | 20000000,0 | 10000000,0 | 10000000,0 |  | 20000000,0 |  |
| 19 | Реконструкція тротуарів | 2015-2015 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Облаштування парковочних місць | 2015 | 360000,0 | 360000,0 |  | 360000,0 |  |  |
| 21 | Будівництво світлофорних об"єктів | 2015-2015 | 800000,0 | 400000,0 | 400000,0 | 800000,0 |  |  |
| 22 | Реалізація Програми каналізування м. Боярка (підключення до центральної каналізації старої частини міста, виготовлення проекту отвода стоків з ЛОСу) | 2015-2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | Пропозиції КП "Боярка-Водоканал" |  | 17670000,0 | 9620000,0 | 8050000,0 | 5670000,0 | 12000000,0 | 0,0 |
| 23 | Будівництво 3-х свердловин в м. Боярка | 2015-2015 | 3000000,0 | 1000000,0 | 2000000,0 | 1000000,0 | 2000000,0 |  |
| 24 | Заміна асбестоцементних водопровідних труб | 2015-2015 | 10000000,0 | 5000000,0 | 5000000,0 |  | 10000000,0 |  |
| 25 | Реконструкція ВНС№5 (заміна обладнання) | 2015 | 300000,0 | 300000,0 |  | 300000,0 |  |  |
| 26 | Придбання екскаватора | 2015 | 800000,0 | 800000,0 |  | 800000,0 |  |  |
| 27 | Придбання гідромолота, бортовий самоскід ГАЗ 3309 - 290 тис, Газель (аварійка) - 350 тис, Кран на базі КАМАЗ - 900 тис. | 2015 | 1540000,0 | 640000,0 | 900000,0 | 1540000,0 |  |  |
| 28 | Відновлення роботи КНС-9 біля будинку дитини по вул Хрещатик | 2015 | 800000,0 | 800000,0 |  | 800000,0 |  |  |
| 29 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах | 2015-2015 | 250000,0 | 100000,0 | 150000,0 | 250000,0 |  |  |
| 30 | Прокладка резервного кабелю до КНС-2 | 2015 | 200000,0 | 200000,0 |  | 200000,0 |  |  |
| 31 | Придбання обладнання та установки для повірки лічильників | 2015 | 700000,0 | 700000,0 |  | 700000,0 |  |  |
| 32 | Впровадження енергозберігаючих технологій на артсвердловинах (заміна глибинних насосів | 2015 | 80000,0 | 80000,0 |  | 80000,0 |  |  |
|  | Пропозиції КП БГВУЖКГ |  | 5261600,0 | 3781600,0 | 1480000,0 | 2861600,0 | 2400000,0 | 0,0 |
| 33 | Придбання спецтехніки(сміттевоз МАЗ, установка для ямкового ремонту) | 2014-2015 | 1496600,0 | 1496600,0 |  | 1496600,0 |  |  |
| 34 | Капитальний ремонт житлового фонду, в т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | кап. ремонт та заміна ліфтів | 2013-2015 | 2400000 | 1600000,0 | 800000,0 |  | 2400000 |  |
|  | кап ремонт дахів, покрівель | 2013-2015 | 980000,0 | 490000,0 | 490000,0 | 980000,0 |  |  |
|  | ремонт підвалів | 2013-2015 | 290000,0 | 145000,0 | 145000,0 | 290000,0 |  |  |
|  | ремонт внутрішньобудинкових мереж | 2013-2015 | 95000,0 | 50000,0 | 45000,0 | 95000,0 |  |  |
| 39 | Капітальний ремонт приміщення БОК | 2014-2015 | 500000,0 | 500000,0 |  | 500000,0 |  |  |
| 35 | Благоустрій (фінансування здійсньється за рахунок коштів загального фонду міського бюджету), в т.ч.: |  | 1340000,0 | 670000,0 | 670000,0 | 1340000,0 |  |  |
| 36 | нанесення дорожньої розмітки | 2013-2015 | 360000,0 | 180000,0 | 180000,0 | 360000,0 |  |  |
| 37 | озеленення міста | 2013-2015 | 540000,0 | 270000,0 | 270000,0 | 540000,0 |  |  |
| 38 | влаштування дорожних об"єктів (обмежувачі швидкості, пішоходні переходи, дорожні знаки | 2013-2015 | 440000,0 | 220000,0 | 220000,0 | 440000,0 |  |  |
|  | Соціальна сфера |  | 800000,0 | 800000,0 | 0,0 | 800000,0 | 0,0 | 0,0 |
| 40 | забезпечення житлом багатодітної родини Іванових | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | запровадження соціального маршруту (2 автобуси х 400 тис.) | 2015 | 800000,0 | 800000,0 |  | 800000,0 |  |  |
|  | Культура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Придбання звукової та освітлювальної апаратури | 2015 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЬОГО Бюджет розвитку |  | 57691600 | 32761600 | 24930000 | 22491600 | 35200000,0 | 0,0 |
|  | ВСЬОГО Загальний фонд |  | 1340000 | 670000 | 670000 | 1340000 | 0,0 | 0,0 |
|  | ВСЬОГО | 2013-2015 | 5903160 | 33431600 | 25600000 | 23831600 | 35200000 | 0 |

3.1. Основні заходи щодо реалізації соціально-економічної програми м. Боярка на 2015 рік

| № | Найменування заходів | Виділені кошти (тис. грн.) | Джерела фінансування | Виконавець | Відповідальний | Термін виконання | Пропозиція депутата (П.І.Б.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 1. Будівництво та архітектура |
| 1.1. | Розробка та затвердження Генерального плану міста | 200,0 Тис. грн | кошти міського бюджету | міськвиконком | Перший заступник міського голови та архітектор Архітектор | Протягом 2015 року |  |
| 1.2. | Розробка проекту під’їзних шляхів шляхопроводу в м. Боярка | 800 тис.. грн. | Кошти державногобюджету, міського бюджету | Міськвиконком | Заступник міського голови по комунальним питанням Архітектор | Протягом 2015 року |  |
| 1.3. | Проведення заходів по реконструкції парку Перемоги ,парку ім. Шевченка та відродження міського ставка «Графський» в парку ім.. Шевченка | 1 млн.грн. | кошти міського бюджету, залучені кошти | міськвиконком | Заступник міського голови Архітектор | Протягом 2015року |  |
| 1.4 | Будівництво набережної на ставку біля Святомихайлівської церкви. | 300 тис. грн. | кошти міського бюджету, залучені кошти | міськвиконком | Заступник міського голови Архітектор | Протягом 2015року |  |
| 1.5 | Розробка проекту землеустрою з встановленням меж | 200тис.грн. | кошти міського бюджету | міськвиконком | Заступник міського голови Архітектор | Протягом 2015року |  |
| 2. Комунальне господарство. Житловий фонд |
| 2.1 Теплове господарство |
| 2.1.1 | Капітальний ремонт з заміни тепломережі по вул. Білогородська, 27 | 196 тис.грн | кошти міського бюджету | Міськвиконком, Боярське ГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | ІІ-ІІІ квартал 2015 року |  |
| 2.1.2. | Придбання насосів відкачки теплоносія | 22 тис.грн. | кошти міського та обласного бюджету | міськвиконком Боярське ГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | ІІ-ІІІ квартал 2015 року |  |
| 2.1.3 | Придбання електронного трасокабелешукача | 70 тис. грн. | кошти міського бюджету - | міськвиконком, приватні підприємства на конкурсній основі | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 2.2 Житловий фонд |
| 2.2.1 | Капітальний ремонт внутрішньо будинкової мережі водовідведення буд. №77, вул. Молодіжна, | 122 тис.грн. | кошти міського бюджету | Міськвиконком, Боярське ГВУЖКГ Боярка-Водоканал | Заступник міського голови по комунальному господарству начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 2.3 Покрівля |
| 2.3.1 | Капітальний ремонт покрівлі даху багатоквартирних будинків «Першотравнева,5, Гоголя,78, Волгоградська, 20, Ворошилова, 23, Ворошилова,26 » | 600 тис. .грн. | кошти міського бюджету | міськвиконком Боярське ГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом 2015року |  |
| 2.3.2 | Капітальний ремонт покрівлі даху у житловому будинку по вул. Пушкіна,2/73 | 108 тис. 941 грн | кошти міського бюджету | міськвиконком Боярське ГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 2.4 Ліфтове господарство |
| 2.4.1 | Капітальний ремонт ліфтів Гоголя,78, Волгоградська, 20, Лінійна, 28, п-1, Молодіжна, 69 | 300 Тис.грн. | кошти міського та обласного бюджету | міськвиконком Боярське ГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 2.4.2 | Капітальний ремонт ліфтів (ПБВП Магніт, роботи 2012-2013р.р експертний звіт в наявності | 143 345.00грн. | кошти міського та обласного бюджету | Боярське ГВУЖКГ | міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 2.4.3. | Придбання узлів та агрегатів для ліфтового господарства (згідно проекту) | 210тис.грн | кошти міського бюджету | Боярське ГВУЖКГ | міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 2.5 Прибудинкова територія |
| 2.5.1 | Встановлення дитячого майданчика за адресою6 вул. Білогородська,51 | 50тис. грн. | кошти міського бюджету | Боярське ГВУЖКГ | міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ | Протягом року |  |
| 3. Благоустрій міста. Дороги та елементи доріг (розмітки) |
| 3.1 Дороги та елементи доріг (розмітки) |
| 3.1.1 | Розробка проекту організації дорожнього руху в місті | 99.5 Тис. грн. | кошти міського бюджету | Міськвиконком ДАІ | Заступник міського голови по комунальним питанням Архітектор | Протягом року |  |
| 3.1.2 | Реконструкція вул. Молодіжна (улаштування пішохідної доріжки від Білогородська до Лінійна) | 538тис. 136.00 грн. | кошти, місцевого, державного та обласного бюджетів | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 3.1.3 | Реконструкція вул. Молодіжна (улаштування пішохідної доріжки від Білогородська до Тарасівського кругу) | 564тис. 685.00 грн. | кошти, місцевого, державного та обласного бюджетів | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 3.1.4 | Поточний ремонт автодоріг міста за адресою вул. Волгоградська, Гоголя, Б. Хмельницького, пл.. Перемоги, Білогородська, 50р. Жовтня | 414 тис. грн.. | державного та обласного бюджетів | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ | Протягом року |  |
| 3.1.5 | реконструкція дороги по вул. Шевченка ( часткове фінансування влаштуванням ливневої каналізації) | 2 млн. 500 тис грн... | кошти, місцевого, державного та обласного бюджетів | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 3.1.6 | Виготовлення проектно-кошторисної документації по реконструкції вул. Шевченка | 378тис.347 грн | кошти міського бюджету | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ | Протягом року |  |
| 3.1.7 | реконструкція автомобільної дороги по вул. Садова | 2млн 067 тис. 191грн.. | державного та обласного бюджетів | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ | Протягом року |  |
| 3.1.8 | Виготовлення проекту та будівництво пішохідної доріжки ЗОШ №5 вул. Гооля | 400 тис.грн | кошти, місцевого, державного та обласного бюджетів | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ | Протягом року |  |
| 3.1.9 | Виготовлення проекту та реконструкція ливневої каналізації за адресами вул. 50р. Жовтня, 40р. Жовтня, Білогородська,17, магістральна. | 500 тис.грн | кошти, місцевого, державного та обласного бюджетів | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ | Протягом року |  |
| 3.10 | Нанесення дорожньої розмітки на автодорогах міста | 110тис.грн | кошти, місцевого бюджету | Міськвиконком КП «БГВУЖКГ | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ | Протягом року |  |
| 4. Комунальне господарство водопостачання та водовідведення |
| 4.1 | Будівництво двох резервуарів-накопичувачів питної води зі встановленням насосних агрегатів для подачі води в водопровідну систему в старій частині м. Боярка вул. Вокзальна вул. Декабристів | 620 тис.грн | кошти державного та обласного бюджетів | міськвиконком, КП «Боярка Водоканал» | Заступник міського голови по комунальним питанням директор КП Боярка-Водоканал | Протягом 2015року |  |
| 4.2 | Капітальний ремонт 2-х свердловин (вул.. Лисенка, вул. Шевченка ) | 610 тис.грн. | Кошти міського та державного бюджету | міськвиконком, КП «Боярка Водоканал» | Заступник міського голови по комунальним питанням директор КП Боярка-Водоканал | Протягом 2015року |  |
| 4.3 | Розробка проектно-кошторисної документації на будівництва каналізаційного колектору від ЛДС до вул. Білогородська; вул. Матросова, вул. Київська.L-3000 м.п. | 600 тис.грн | Кошти міського та державного бюджету | Міськвиконком КП «Боярка Водоканал» | Заступник міського голови по комунальним питанням директор КП Боярка-Водоканал | Протягом 2015року |  |
| 4.4 | Придбання та встановлення лічильників диференційного обліку електроенергії: ВНС-5(вул.Магістральна,49а) – 2шит; Очисні споруди (вул. Білогородська,164)-2шт; ВНС-4(вул. Білогородська,63)-1шт; КНС-5(вул.Молодіжна,7а)-1шт; ВНС-3(вул.40р.Жовтня,49)-2шт; ВНС-2(вул.50р.Жовтня,48)-2шт; КНС-8(вул.Хрещатик,103а)-1шт.. Всього: 11 лічильників | 414 тис 82 .грн | Кошти міського та державного бюджету | Міськвиконком КП «Боярка Водоканал» | Заступник міського голови по комунальним питанням директор КП Боярка-Водоканал | Протягом року |  |
| 4.5 | Огорожа свердловин | 100 Тис.грн. | кошти міського бюджету | міськвиконком Боярка-Водоканал | Заступник міського голови по комунальним питанням директор КП Боярка-Водоканал | Протягом 2015 року |  |
| 5.Техніка та обладнання для комунальних підприємств міста |
| 5.1 | Придбання спеціального автомобільного транспорту (сміттєвоз МАЗ-5337) | 1 млн.600 тис..грн | Міський бюджет, державний бюджет | Міськвиконком, КП «БГВУЖКГ» | Заступник міського голови по комунальним питанням начальник КП «БГВУЖКГ» | Протягом року |  |
| 5.2 | Екскаватор JCB3CX | 900 тис. грн. | Міський бюджет, | Міськвиконком, КП «Боярка Водоканал» | Заступник міського голови по комунальним питанням Директор КП «Боярка-Водоканал» | Протягом року |  |
| 6. КП «Банно-оздоровчий комплекс» |
| 6..1 | Капітальний ремонт чоловічого та жіночого відділення Банно-оздоровчого комплексу | 505.00 Тис. грн | Міський бюджет | Міськвиконком, Банно-оздоровчий комплекс | Заступник міського голови по комунальним питанням директор Банно-оздоровчого комплексу | Протягом року |  |

Підготували:

заступник міського голови					В.М.ДУБОВЕЦЬКИЙ

заступник міського голови					О.Д. Горін

зав. фінансово-економічним відділом 			О.М.БАЛУЄВА

Погоджено:

Перший заступник міського голови				В.А.СКОЧКО

Перевірив:

Зав. юридичним відділом					Л.В.МАРУЖЕНКО