БОЯРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ РІШЕННЯ (Проект)

від 13 жовтня 2016 року № ___/___ м. Боярка

Про готовність комунальних підприємств м. Боярка до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр.

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  заслухавши доповідь заступника міського голови В.В. Мазурця щодо необхідності виконання завдань по підготовці до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр., -

ВИКОНКОМ  МІСЬКОЇ  РАДИ

В И Р І Ш И В:

1. Взяти до відома доповідь заступника міського голови В.В. Мазурця про хід виконання заходів по підготовці житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років (довідка додається)

2. Керівникам комунальних служб міста продовжити підготовку міських комунальних об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови за напрямком.

МІСЬКИЙ ГОЛОВА                                                                  О.О. ЗАРУБІН

Додаток

до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради

від 13.10.2016 № ____/______

Довідка

про виконання Заходів з підготовки до роботи

в осінньо-зимовий період 2016-2017 р.р.

Відповідно до рішення виконавчого комітету Боярської міської ради від 14.04.2016 р. № 16/1 «Про роботу комунальних служб міста в опалювальний період 2015-2016 рр. та заходи по підготовці до наступного опалювального періоду» було затверджено основні заходи з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 рр. та надані відповідні доручення комунальним підприємствам, а також іншим закладам м. Боярка.

КП «БГВУЖКГ»

Заходи з підготовки до опалювального періоду 2016-2017 рр. передбачали  виконання робіт по:

- житловому фонду (112 житлових будинків);

- тепловому господарству: підготовка котелень «Космос», «Новозбудована»

(вул. Соборна), Франка, 104 та теплових мереж;

- благоустрою: виконання дорожніх робіт, знесення та кронування дерев, вуличне освітлення, чиста лівнеприймачів, підготовка техніки до роботи в зимовий період, придбання піщано-сольової суміші, інше.

Враховуючи фактичні фінансові можливості, проводилися першочергові, вкрай невідкладні роботи.

Станом на 10.10.2016 р. проведена відповідна робота.

Житловий фонд

- закінчені роботи по ревізії запірної арматури  всіх 112 житлових будинків;

- замінені аварійні ділянки труб теплопостачання (будинки: Лінійна,28;Сєдова,13;Гоголя, 78; Волгоградська,20; Сєдова,9; Молодіжна, 76); та холодного водопостачання  та водовідведення в 10 житлових будинках, в тому числі Гоголя, 78, Сєдова, 13, Білогородська, 27; 41, Пушкіна, 2; всі будинки перекриваються на вході по опаленню та холодної  води;

- спільно з працівниками Києво-Святошинської ФЕГГ проведена перевірка герметизації інженерних вводів підвальної частини будинків; проведені роботи по фарбування газопроводів окремих будинків: Молодіжна, 1-а; 2; 4; Незалежності, 1, 3, 5, 7, 9, 13, 15; І. Мазепи 16, 25, 23, 29; Пастернака, 72, 74;

- силами ремонтно-будівельної бригади управління КП «БГВУЖКГ» проведено ремонти в під’їздах житлових будинків – 8, в тому числі   Коновальця (Ворошилова), 23 (2 під’їзда); Коновальця, 26 (2 під’їзда); Пастернака, 26, 26-а; усунення затікання з дахів окремих квартир будинків  Молодіжна, 20, Лінійна, 30, Білогородська, 27; проведений ремонт місць загального користування на 3-му поверсі гуртожитку по вул. Молодіжна, 12/2; проведений  ремонт оголовків вентканалів 18 будинків, в тому числі: Білогородська, 17, 19, 41, Маяковського, 46, Жуковського, 1-А, 3;

- дільницею електрогосподарства проведена ревізія щитових  будинків Дежньова, 5, Молодіжна, 69, 77, Сєдова, 11, Білогородська, 51 корп. 1-4; заміна ввідної лінії будинків Незалежності, 13; Жуковського, 3; Сєдова, 9 (до ліфтової); ремонт освітлення на сходових клітинах Лінійна, 28, 30; Білогородська, 17,21, 23, 144;

- на жовтень 2016 року заплановано скління будинків (з врахуванням додаткового обстеження).

За рахунок коштів з міського бюджету:

- проведений капітальний ремонт покрівлі даху будинків вул. Гоголя, 78; Коновальця, 23; закінчується  ремонт покрівлі Коновальця, 26;  Б.Хмельницького, 113; готуються відповідні документи на початок капітального ремонту даху будинку вул. Незалежності, 10;

- закінчені технічні роботи по встановленню пасажирського ліфта будинку  вул. Сєдова, 9 (ліфт не працював більше 20 років), готуються документи про надання дозволу на введення в експлуатацію вказаного ліфта;

- проведені роботи по капітальному ремонту ввідного електрокабелю від ТП – 573 до будинку Сєдова, 13;

- розпочаті роботи по реконструкції газопостачання будинку                      вул. Чернишевського, 2, який передбачено перевести на індивідуальне опалення;

- отримані експертні висновки на початок робіт по капітальному ремонту (заміна віконних пройомів на сходових клітинах) будинків: Лінійна, 28, 30, Сєдова, 13, Білогородська, 21, 23, Молодіжна, 69;

Підготовлені акти готовності 112 житлових будинків з 112, що складає 100% готовності будинків.

Теплове господарство

Опалення житлових будинків м. Боярка забезпечуються котельнями «Космос», «Новозбудована» (Соборності), Франка, 104; котельнями                       вул. Яблунева – 4 будинки, вул. Молодіжна ,1 – 1 будинок, обслуговуються КП «Києво – Святошинська тепломережа» КОР.

- котельня «Новозбудована» (вул. Соборності) – технічно підготовлена до роботи в опалювальний період. Дана котельня забезпечує централізоване теплопостачання 33 ж/б (з них 3 кооперативні), 9 об’єктів бюджетні сфери, в т.ч. ЗОШ №3  та 27 інших споживачів; загальна протяжність теплових мереж складає   13,5 км; з 2439 квартир житлового фонду 865 мають індивідуальне опалення (36 %).

- котельня «Космос» – технічно підготовлена до роботи в опалювальний період.  Дана котельня забезпечує теплопостачання 65 ж/б (з них 3 кооперативні); 5 об’єктів бюджетні сфери в т.ч. ЗОШ №4, жіноча консультація та 17 інших споживачів; загальна протяжність теплових мереж складає 5,1 км; з 1669 квартир житлового фонду 608 мають індивідуальне опалення (36 %).

- котельня Франка, 104 – технічно підготовлена до роботи в опалювальний період.

Повністю з індивідуальним опаленням 18 житлових будинків, а саме: Білогородська, 17; 51 к. – 5; 134А ; Дежньова, 5; Калинова ,50; Надії, 56/3 ; 57; Родини Матушевських, 12; Б.Іваницького, 1А; 1Б; Шевченка, 84; 86; Франка, 102; Незалежності, 23.

Продовжується робота  по переведенню житлового фонду на індивідуальне опалення; від централізованого теплопостачання в поточному році відключено 26 квартир, очікується відключення ще 30 квартир.

Проводяться роботи по ізоляції внутрішньо-будинкових мереж будинків Білогородська, 51 корп. 1-4.

Відповідно до розпорядження голови Києво-Святошинської районної державної адміністрації від 07.10.2016 р. № 773 «Про початок опалювального сезону у населених пунктах Києво-Святошинського району» та розпорядження Боярського міського голови від 07.10.2016 р № 02-14/272 «Про початок опалювального сезону в м. Боярка», доручено комунальним підприємствам «Києво-Святошинська тепломережа» КОР та «Боярське ГВУЖКГ» розпочати з 12 жовтня 2016 року опалювальний сезон у м. Боярка.

ДНЗ м. Боярка

Виконавчим комітетом Боярської міської ради проводилась посилена робота з підготовки семи дошкільних навчальних закладів м. Боярка до осінньо-зимового сезону 2016-2017 рр. Протягом літнього періоду проводилися наради, за участю директора ТОВ «Софіївка-монтаж»  Куцевича О.В. та начальника контролю і служби режиму Києво-Святошинської ФЕГГ Пересипкіної Т.А. щодо підготовки газових котелень ДНЗ до опалювального періоду.

Пуск котелень дошкільних навчальних закладів м. Боярка «Берізка», «Казка», «Даринка», «Джерельце», «Іскорка», «Спадкоємець», «Лісова казка» відбувся 10 жовтня 2016 року, відповідно до розпорядження міського голови від 06.10.2016 р. № 02-14/269 «Про початок опалювального сезону в дошкільних навчальних закладах м. Боярка».

Приміщення виконкому

Топкові, що опалюють виконавчий комітет Боярської міської ради (Білогородська, 13), Військово-обліковий стіл (Білогородська, 13Б), клуб інвалідів, субсидія (Дежньова, 62) технічного готові до експлуатації в опалювальний період 2016-2017 рр.

В цілому, об’єкти теплопостачання та житлового фонду, які знаходяться в оперативному виконавчого комітету Боярської міської ради та КП «Боярське ГВУЖКГ» готові до роботи в опалювальний період                      2016-2017 рр.

Заступник міського голови                                                         В.В. Мазурець